# Форма 4 к Приложению В

## ИНСТИТУТ УСТОЙЧИВЫХ СООБЩЕСТВ

### Отчёт о проведённых мероприятиях

Грантополучатель: Некоммерческое Партнерство «Фонд КМВ»

Название проекта: «Комплексное решение проблемы твердых бытовых отходов в регионе Кавказских Минеральных Вод»

_____________________________________________________________________________

Руководитель проекта: Никитин Игорь Иванович

Департамент экологии Некоммерческого Партнерства «Фонд развития региона Кавказских Минеральных Вод» в отчетном периоде продолжил реализацию проекта "Комплексное решение проблемы твердых бытовых отходов в регионе Кавказских Минеральных Вод".

В конце августа 2002 года члены организации участвовали в Фестивале Молодежных Общественных Организаций (ФМОО) «Алые Паруса-2002», где представили опыт в области решения проблемы ТБО и наладили устойчивые связи с общественными организациями Юга России. Среди участников Фестиваля был распространен информационный буклет о деятельности НП «Фонд КМВ» и деятельности его подразделений, в том числе, Департамента экологии.

В сентябре 2002 г. Общественным Консультационным Советом началось создание региональной программы (системы) управления отходами. На заседании, прошедшем в конце октября в администрации Кавказских Минеральных Вод, данная программа была принята. На следующем заседании планируется начать поиск финансирования для данной программы.

Также прошли консультации координатора проекта Никитина И.И. с руководителем администрации КМВ Михайленко В.И. по вопросам решения проблем, связанных с утилизацией ТБО в регионе, а также ликвидации стихийных свалок и организации мусоро-сортировочных станций в городах-курортах КМВ. Обсуждались вопросы программы организации мусоро-сортировочных станций.

В начале октября студенты-добровольцы провели картирование несанкционированных свалок, что позволило улучшить координацию общественных работ по их ликвидации. Нам удалось привлечь директора Акционерного Общества «Ставропласт» Дудникова Е.И., который совместно с добровольцами нашей организации убирал мусор со стихийных свалок, находящихся рядом с административным зданием общества, а затем участвовал в озеленении территории. Были налажены устойчивые связи с ГП «Кавминводская гидрогеологическая экспедиция», которое предоставило нашей организации статистическую информацию об экологической проблематике региона КМВ.

Департамент экологии НП «Фонд КМВ» продолжил информирование население о проекте «Комплексное решение проблемы ТБО в регионе КМВ» в печатных и электронных средствах массовой информации. Директор  Некоммерческого Партнерства «Фонд КМВ» Корнева Л.И. выступила в телепрограмме «Время местное» с информацией о проекте, достигнутых результатах и мероприятиях, которые планируются в ближайшее время по проекту. Также была выпущена брошюра «Влияние твердых бытовых отходов на общую экологическую обстановку региона КМВ» тиражом 500 экз. Добровольцы нашей организации распространяли брошюры среди населения, руководителей предприятий и административных органов региона КМВ. Уже готовится к выпуску плакат «Не дадим отходам победить природу!», который будет размещен в транспорте, подъездах жилых домов, административных зданиях, магазина и прочих местах скопления большого количества людей.

Консультанты проекта Паньков В.В. и Муст А.А. в октябре посетили нашу организацию с целью участия в работе над региональной програмой управления твердыми отходами производства и потребления, а также оценке воздействия на окружающую среду существующих свалок ТБО и разработки требований к их закрытию. Также эксперты систематизировали подготовленную информацию для размещения в Интернете сайта, создание которого запланировано в рамках проекта и будет осуществлено в начале следующего отчетного периода.

Были установлены устойчивые связи с общественной экологической организацией «Чистый дом» (г. Нижний Тагил), в частности, с координатором проекта «Улучшение системы управления ТБО в Нижнем Тагиле» Л.А. Файнентель, которая предоставила материалы, послужившие основой для разработки региональной программы управления твердыми бытовыми отходами в нашем регионе. Такое сотрудничество помогло нашей организации правильно тиражировать проект, применить достигнутые результаты в Нижнем Тагиле к реалиям Кавказских Минеральных Вод. Также на основе полученных данных был проведен анализ отечественных и зарубежных технологий утилизации и переработки ТБО.

Вместе с инициативной группой жителей поселка Железнодорожный, расположенного в непосредственной близости к Железнодорожной свалке г. Минеральные Воды, координатор проекта Никитин И.И. составил обращение к главе Минераловодской Территориальной Государственной Администрации с просьбой рассмотреть вопрос о закрытии Железнодорожной свалки. Глава Администрации взял под свой контроль решение этого вопроса.

Осенью началась подготовка к открытию экспериментального цеха по переработке использованных полиэтиленовых пакетов. Уже закуплено оборудование за счет спонсоров и организаций-участниц проекта, заканчиваются монтажные и пуско-наладочные работы. В декабре месяце планируется открыть приемный пункт полиэтиленовых отходов. Переработанный полиэтилен будет покупать АО «Ставропласт», имеющий линию по производству полиэтиленовых пакетов.